PHIẾU CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI

Học phần: Bảo mật IoT (INT4410) - Dành cho sinh viên cập nhật hằng tuần

# 1. Thông tin chung

| Mã SV | 231A010001 | Họ và tên | Lương Nguyễn Ngọc Đinh |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | INT4410 - Bảo mật trong IoT | Tuần báo cáo | Tuần 02 |
| Mã đề tài | 04 | Tên đề tài | Vai trò của gateway trong bảo mật IoT |
| Link GitHub/repo | https://github.com/dinhvaren/iot-gateway-security-lab | Link minh chứng | https://github.com/dinhvaren/iot-gateway-security-lab |
| Ngày cập nhật | 08/07/2026 | Mức tự đánh giá | ☒ Đúng tiến độ □ Cần hỗ trợ □ Nguy cơ chậm |
| Email/SĐT liên hệ |  | Nhóm/cá nhân | ☒ Cá nhân □ Nhóm |

# 2. Checklist tiến độ Tuần 02

| STT | Nội dung cần hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú/minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đã tạo repo GitHub/thư mục làm việc và đặt tên đúng đề tài. | □ Xong ☒ Đang làm □ Chưa làm | Đã tạo đầy đủ thư mục dự án local và GitHub repository tại https://github.com/dinhvaren/iot-gateway-security-lab. |
| 2 | Đã viết đề cương 1-2 trang: lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm dự kiến. | ☒ Xong □ Đang làm □ Chưa làm | Đã hoàn thiện docs/DE_CUONG_TUAN_02.md gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và sản phẩm dự kiến. |
| 3 | Đã thu thập tối thiểu 5 tài liệu tham khảo, trong đó có ít nhất 1 repo/tool GitHub liên quan. | ☒ Xong □ Đang làm □ Chưa làm | Đã tổng hợp 7 nguồn, gồm Node-RED, Node-RED Docker, OWASP IoT Security Verification Standard, NIST SP 800-183, IoT Security Foundation, MQTT v5.0 và NISTIR 8259. |
| 4 | Đã xác định công cụ hoặc phương pháp chính sẽ dùng: lab, checklist, STRIDE, OWASP, demo, code hoặc phân tích case study. | ☒ Xong □ Đang làm □ Chưa làm | Đã xác định mô hình lab Node-RED chạy Docker, sử dụng dữ liệu IoT giả lập, 6 luật xác thực/lọc dữ liệu và audit log. |
| 5 | Đã có kế hoạch Tuần 03 rõ ràng: chạy thử, thu log/ảnh minh chứng, hoàn thiện bảng rủi ro hoặc demo. | ☒ Xong □ Đang làm □ Chưa làm | Đã lập kế hoạch chạy đầy đủ test case, thu thập log/ảnh, quay video demo và hoàn thiện bảng rủi ro. |

# 3. Nội dung đã thực hiện trong tuần

| STT | Công việc | Kết quả hiện tại | Minh chứng/link/file | Tỷ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu vai trò gateway trong bảo mật IoT. | Xác định gateway là lớp trung gian thực hiện xác thực, kiểm tra dữ liệu, lọc bất thường và ghi log. | docs/DE_CUONG_TUAN_02.md docs/KIEN_TRUC_HE_THONG.md | 100% |
| 2 | Nghiên cứu Node-RED, Node-RED Docker và OWASP IoT Security Verification Standard. | Xác định công cụ, kiến trúc và yêu cầu bảo mật áp dụng cho lab. | docs/TAI_LIEU_THAM_KHAO.md README.md | 100% |
| 3 | Thiết kế mô hình gateway và luồng xử lý dữ liệu. | Đã xác định pipeline xác thực, kiểm tra schema, lọc ngưỡng, freshness/replay và audit log. | docs/KIEN_TRUC_HE_THONG.md flows.json docker-compose.yml | 100% |
| 4 | Xây dựng và chạy thử Node-RED Security Gateway, thực hiện 8 test case. | Đã tạo môi trường Docker, flow xử lý dữ liệu, chạy thử 8/8 test case PASS, audit log hoạt động. | docker-compose.yml flows.json evidence/gateway-test-results.txt | 100% |
| 5 | Lập kế hoạch Tuần 03, viết hướng dẫn quay video demo và kịch bản lời nói. | Đã xác định test case, minh chứng cần thu thập, kế hoạch quay video demo 60-90 giây. | docs/TEST_CASES.md docs/HUONG_DAN_QUAY_VIDEO_DEMO.md docs/KICH_BAN_VIDEO_DEMO.md | 100% |

# 4. Minh chứng bắt buộc đính kèm/link

Link repo GitHub hoặc thư mục minh chứng.

README.md hoặc file đề cương Tuần 02.

Ảnh màn hình/log/code/config/checklist/bảng phân tích đã làm.

Danh sách tài liệu tham khảo ban đầu.

# 5. Khó khăn/rủi ro đang gặp

| Vấn đề | Ảnh hưởng tới tiến độ | Hỗ trợ cần từ GV/bạn học |
| --- | --- | --- |
| Chưa có video demo quay màn hình thực tế. | Chưa có minh chứng video cho phần demo hoạt động của gateway. | Không cần hỗ trợ; sinh viên sẽ quay video theo docs/HUONG_DAN_QUAY_VIDEO_DEMO.md. |
| Lab sử dụng dữ liệu cảm biến giả lập, chưa có thiết bị IoT vật lý. | Mức độ thực tế của nguồn dữ liệu còn hạn chế. | Không cần hỗ trợ ở giai đoạn hiện tại; tập trung đánh giá chức năng bảo mật tại gateway. |
| Token authentication chỉ là cơ chế mô phỏng trong phạm vi lab. | Chưa đại diện đầy đủ cho cơ chế định danh thiết bị production. | Tiếp tục phân tích hạn chế và hướng phát triển trong báo cáo. |

# 6. Kế hoạch Tuần 03

| Công việc Tuần 03 | Sản phẩm dự kiến | Thời hạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chạy toàn bộ test case và thu thập audit log. | Bảng kết quả PASS/FAIL và audit log. | Tuần 03 |  |
| Chụp ảnh flow Node-RED, debug ACCEPT/REJECT và trạng thái Docker. | Bộ 5 ảnh minh chứng. | Tuần 03 | Theo docs/screenshots/README.md |
| Quay video demo hoạt động của IoT Security Gateway. | Video demo 60-90 giây gồm flow, ACCEPT, REJECT và audit log. | Tuần 03 | Theo docs/HUONG_DAN_QUAY_VIDEO_DEMO.md |
| Hoàn thiện bảng rủi ro, README và cập nhật repository GitHub. | docs/BANG_RUI_RO.md hoàn chỉnh, README cập nhật. | Cuối Tuần 03 |  |

# 7. Tự đánh giá của sinh viên

| Tiến độ tự đánh giá | ☒ 0-25% □ 26-50% □ 51-75% □ 76-100% |
| --- | --- |
| Mức độ hiểu đề tài | □ Chưa rõ □ Cơ bản ☒ Khá rõ □ Rất rõ |
| Cam kết tuần tới | Hoàn thiện kiểm thử, thu thập ảnh/log minh chứng, quay video demo hoạt động của gateway, hoàn thiện bảng rủi ro và cập nhật đầy đủ repository GitHub. |
| Chữ ký/tên sinh viên | Lương Nguyễn Ngọc Đinh |

# 8. Nhận xét của giảng viên

| Trạng thái | □ Đúng tiến độ □ Cần nhắc □ Nguy cơ chậm □ Hoàn thành sớm |
| --- | --- |
| Nhận xét |  |
| Yêu cầu bổ sung |  |
| Điểm/ghi chú quá trình nếu có |  |